仿真与数字孪生任务说明书

一、任务定位

1. 采装验证场景

2. 建设数字孪生底座。

逐步形成以下能力：

- 缩比挖掘机/矿卡模型导入、拆分与资产化；

- 基于 AGX 的挖掘机运动控制、液压杆/等效液压杆驱动和地形交互；

- 面向模仿学习、强化学习和 ROS/Python 控制的数据接口；

- 面向真实缩比设备的虚实同步、回放和误差评估。

二、现有资源基础

当前已有资源包括：

- 外部挖掘机模型文件，格式包括 OBJ 和 STEP；

- 当前模型尚未拆分为可动部件；

- 当前模型比例是否准确尚未完全确认；

- 已有缩比卡车实物，但暂时没有对应三维模型；

- 已完成露天矿山场景搭建；

- 后续希望进一步搭建实验室级缩比采装场景，场景中包括挖掘机、卡车、土堆、道路；

- 缩比设备真实机械参数、传感器参数、控制参数后续可提供。

三、总体技术路线

- 阶段一：缩比挖掘机模型导入与可控仿真。

- 将现有 OBJ/STEP 模型整理为 Unity/AGX 可控 Prefab，支持液压杆/等效液压杆控制、手柄控制、地形交互和 Python/ROS 控制。

- 阶段二：虚实同步数字孪生。

- 目标是将真实缩比挖掘机状态接入 Unity，实现虚拟挖掘机实时同步、轨迹回放、误差统计和算法迁移接口。

四、任务一：模型导入、比例校准与可动部件拆分

4.1 任务目标

将现有 OBJ、STEP 挖掘机模型导入 Unity，完成模型清理、比例校准、可动部件拆分和 Prefab 化，为后续 AGX 控制、数据采集和数字孪生同步提供标准模型基础。（需使用agx官方推荐workflow）。

4.2 主要工作

- 检查 OBJ、STEP 模型结构，确认是否存在面数过高、坐标轴异常、单位不一致等问题；

- 根据缩比挖掘机实物尺寸，对模型进行比例校准；

- 参考 AGX 自带 CAT 365 挖掘机结构，拆分主要可动部件；

- 至少拆分：底盘、左履带、右履带、上车、动臂、斗杆、铲斗、主要液压杆；

- 设置各部件的父子层级、旋转轴、pivot 和命名规范；

- 区分视觉模型和碰撞模型；

- 制作可复用 Prefab。

4.3 交付物

- prefab；

- 拆分后的模型层级；

- 模型比例校准说明；

- 可动部件命名规范；

- 模型导入和处理 README.

（有余力同步导入卡车）

五、任务二：AGX 约束与液压杆/等效液压杆控制

5.1 任务目标

基于拆分后的缩比挖掘机模型，参考 AGX 自带 CAT 365 示例，建立 AGX 物理结构，实现回转、动臂、斗杆、铲斗等主要机构的稳定控制。

5.2 主要工作

- 为底盘、上车、动臂、斗杆、铲斗等部件配置 AGX RigidBody；

- 为回转、动臂、斗杆、铲斗配置 AGX Constraint；

- 设置关节旋转轴、角度范围、速度限制和阻尼参数；

- 实现液压杆或等效液压杆控制；

- 第一阶段优先保证动作稳定可控，不强制实现完整真实液压系统；

- 建立手动控制和外部控制可调用的统一控制接口；

- 记录关键 AGX 参数和调参过程。

5.3 交付物

- prefab；

- AGX 约束配置说明；

- 液压杆控制脚本；

- 关节角度范围表；

- 控制参数表；

- 演示视频：挖机完成回转、动臂、斗杆、铲斗动作。

六、任务三：实验室缩比采装场景适配

6.1 任务目标

搭建实验室级缩比采装场景，使缩比挖掘机、缩比卡车、土堆、作业区等要素形成可用于实验、训练和展示的基础环境。（露天矿山+实验室缩比场景？）

6.2 主要工作

- 搭建实验室级缩比作业区域；

- 根据缩比卡车实物尺寸，建立卡车占位模型或简化模型；

- 配置土堆、地形、道路、作业边界和参考标定物；

- 调整挖掘机与土堆、卡车之间的初始位置关系；

- 测试铲斗与土壤/地形的接触效果；

- 测试入土、推土、挖土、卸土等基础动作；

- 配置相机、光照和观察视角，满足数据采集和演示需求；

6.3 交付物

- 土堆/地形配置说明；

- 场景布置说明；

- 挖土、推土、卸土测试视频。

七、任务四：虚实同步数字孪生

7.1 任务目标

在已有可控仿真和数据闭环基础上，接入真实缩比挖掘机状态，使 Unity/AGX 中的虚拟挖掘机能够实时跟随真实设备运动，并支持状态记录、轨迹回放和基础误差评估。

7.2 主要工作

- 获取真实缩比挖掘机关键状态数据；

- 建立真实设备与 Unity 模型之间的关节映射关系；

- 建立关节零位、方向、比例系数和角度范围配置；

- 实现真实状态驱动 Unity 虚拟挖掘机同步运动；

- 支持同步数据记录；

- 支持实验数据回放；

- 支持铲斗轨迹显示；

- 支持基础延迟和误差统计。

7.3 交付物

- 真实状态数据格式说明；

- 虚实同步 README；

- 回放工具或回放脚本；

- 铲斗轨迹可视化脚本；

- 虚实同步演示视频。

7.4 验收标准

- 能接收真实设备或模拟发送的关节状态数据；

- 能驱动 Unity 中虚拟挖掘机实时同步运动；

- 至少支持 swing、boom、stick、bucket 四个主关节；

- 支持关节零位、方向、比例系数配置；

- 支持同步过程记录；

- 支持一段状态数据回放；

- 支持铲斗轨迹显示；

- 支持基础延迟或误差统计。